合同号：

福建医科大学附属协和医院

XXXXXX工程项目合同模板

发包人(甲方):福建医科大学附属协和医院    承包人（乙方）：

通讯地址： 福州市鼓楼区新权路29号       通讯地址：

联系人：   xxxxx                         联系人：

联系电话：0591-86218388                  联系电话：

第一部分  协议书

合同订立遵循《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，根据项目编号为XXXXXXXXXXXX 的福建医科大学附属协和医院XXXXXXXX工程项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，结合采购文件内容，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，签署本合同，具体内容如下：

1、工程概况

1.1工程名称： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ；

1.2工程地点： 福建医科大学附属协和医院                         ；

1.3工程内容：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    。

2、服务期限

合同签订后（ XXXX ）个日历日内竣工。

3、质量标准

3.1符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准。

3.2质量要求

3.2.1工程质量标准：全部工程必须根据建设部《工程施工质量验收规范》等相关规范和规程及施工图纸施工，并达到合格标准。

3.2.2进场的所有产品必须是优质、全新、未用、配套齐全、无损的，且主要技术参数符合要求。经发包人指定人员检验其颜色、规格、质量和数量，签字认可后方可施工，检验不合格的，承包人应予无条件调换。

3.2.3承包人须提供主要材质的样品（颜色、规格等），经发包人确认后方可采购，施工中所有材料必须达到发包人要求，因未达要求而造成的材料浪费等一切相关费用由承包人自行承担。

3.3 本工程的约定的缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算,3年（但有防水要求的6年除外，下同）。具体事项以承包人响应书“售后服务承诺与质保期承诺书”条款执行。

3.4 承包人承担的所有项目保修期要求为：

3.4.1约定的工程质量保修范围按照《建设工程质量管理条例》的规定所有项目保修期基础上延续一年；

3.4.2本工程质量保修期限的期限按照《建设工程质量管理条例》第四十条之规定：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为6年；③供热与供冷系统，为3个采暖期、供冷期；④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为3年；⑤装修工程为3年；

3.4.3其他项目保修期限约定如下:保修责任:①属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。承包人超过3次不在约定期限内派人修理的，发包人有权不予退还质量保证金。②发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。③质量保修完成后，由发包人组织验收。④对于涉及结构安全的质量问题应当按照《房屋建筑工程质量保修方法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告。采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、签约合同总金额与合同价格形式

4.1合同总金额（含税）：人民币（大写）  XXXXXXXX  ；

4.2合同价格形式：  固定单价                                          。

5、项目现场负责人

承包人现场负责人：    XXXX     联系电话：   XXXXXXXX   。

6、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同；（2）成交通知书；（3）谈判文件及其附件（含控制价、谈判文件补充答疑书）；（4）响应函及其附录；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）工程量清单；（8）承包人的工程量清单报价书（工程预算书）；（9）其他合同文件，在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

7、价款支付

7.1支付方式

| 支付期次 | 累计支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80% | 工程完工验收合格后，并缴纳全额水电费后，达到付款条件起60日内，支付至合同总金额的80.00%； |
| 2 | 97% | 工程审计结算后，达到付款条件起60日内，支付至审计结算价的97.00%； |
| 3 | 100% | 工程缺陷责任期满后无质量问题，且未发生任何需要从尾款中扣除违约金或保修费用的情况，达到付款条件起60日内，支付至审计结算价的100.00%。 |

7.2付款条件

7.2.1在发包人第一期付款前，承包人应缴纳全额水电费（按合同总金额的千分之五计算）以及与发包人当次付款金额等额的正式发票。此处的正式发票是指能被发包人所在地税务部门认可的合法有效的增值税发票，承包人未提供发票或提供的发票不符合要求的，发包人有权拒绝付款且不承担违约责任，承包人亦不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。

7.2.2在发包人第二期付款前，承包人应提供累计金额为审计结算价*100%的正式发票。

7.2.3发包人、承包人各方须对所提交的开票信息核对无误，且该信息应与发票相关信息一致。

7.3发包人承诺。按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

7.4承包人承诺。按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担应承担的全部工程维修责任。

8、补充协议

合同未尽事宜由双方签订补充协议另行约定。补充协议生效后，作为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

9、协议生效

本协议自双方法定代表人或其授权代表签字并盖本单位公章之日起生效。

10、解决争议的方法

10.1发包人、承包人双方协商解决。

10.2若协商解决不成，向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

11、协议份数

本协议一式 叁 份，发包人执 贰 份，承包人执 壹 份，均具有同等法律效力。

发包人： 福建医科大学附属协和医院     承包人：

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

纳税人识别号： 12350000488002527K     纳税人识别号：

开户银行： 中国银行福州花园支行     开户银行：

账    号： 407858359795             账    号：

签订地点： 福州鼓楼区新权路29号

签订生效日期：

第二部分   通用条款

本合同通用条款参照国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程施工合同》范本(GF-2017-0201)中《第二部分通用条款》执行。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1其他合同文件包括：合同履行中，发包人与承包人有关工程的洽商等书面协议或文件等。

1.1.2 工程和设备

1.1.2.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：承包人自行解决；发包人不提供堆场。

1.1.2.2临时占地包括：承包人自行解决。

1.1.2.3发包人不提供办公地点，承包人自备电脑等办公器材。

1.1.2.4承包人在接到发包人开工通知后，须提供详细的施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工设计方案；施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工机械设备、劳动力计划；施工进度计划；施工现场机械、材料进出场计划等。

1.1.2.5承包人常驻人员配置必须不少于（ 5 ）人。如常驻人员配置数量未达到承诺人数，发包人有权单方面终止合同，承包人根据其过错承担相应的违约责任，违约金可通过银行保函的方式支付。

1.1.2.6项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文，工程质量应达到国家及行业验收规范规定的合格标准。

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于工程的标准规范包括：

（1）适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定；

（2）发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间；

（3）发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）专用合同条款；

（2）成交通知书；

（3）协议书；

（4）响应函及其附录；

（5）谈判文件及其附件（含谈判文件补充答疑书）；

（6）政府采购合同；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）工程量清单；

（10）承包人的工程量清单报价书（工程预算书）；

（11）其他合同文件，在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：自承包人收到开工通知书之日起  7  日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁份（其中2份纸质版，1份电子版）。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：完整的施工组织设计及要求的其他与本工程施工有关的文件；

承包人提供文件的期限为：在签订合同后 7 日内需将备案材料报送发包人；完工

30日内需将竣工验收材料报送发包人；

承包人提供文件数量为：一式叁份（其中2份纸质版，1份电子版）；

承包人提供文件的形式为：书面及相应的电子版；

发包人审批承包人文件的期限：  5个工作日                               。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人及有关人员进行工程检查时使用。

1.6 联络

1.6.1 发包人和承包人应当在原合同签订7天内将与原合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期应由承包人承担。

1.7.2 场内交通

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理均由承包人负责，相关费用已包含在合同价款中。

1.7.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用应由承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。承包人不得外泄工程有关任何资料。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的归属：署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是                             。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：在规定时间内核对完成的工程量清单存在缺项、漏项的。

2. 发包人

2.1 提供施工场地

2.1.1 施工场地范围：发包人按经审批的红线范围提供施工场地，并接临时用水、用电等接到红线范围周围的合法规范使用范围内。

2.1.2 承包人根据施工需要自行解决施工场内的水电管线，所需费用（含施工期间产生的水电费）应由承包人承担。

2.2 验收

承包人必须按照工程量清单及图纸设计要求和操作规程进行施工。发包人、承包人按国家颁布现行有效的《工程施工及验收规范》和《工程质量检验评定标准》进行验收，并及时按有关规定办理交工验收手续，不合格工程不准交工，不合格工程不准验收。质量等级由发包人按验收规范认定。

实际竣工日期: 竣工验收合格日期以承包人递交经审核无误且工程已达验收合格要求或标准的竣工验收报告的日期为准，如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准，并在工程接收证明书中写明。

2.2.3 施工期运行

需要施工期运行单位工程或工程设备:  无                                  。

2.2.4 试运行

试运行的组织及费用承担:   无                                           。2.2.5 竣工清场

竣工清场:由承包人负责，费用应由承包人承担。

2.2.6 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求: 承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：按福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）规定的工程技术档案要求。提供完整的工程竣工图和内业资料，并应交付相应的隐蔽性工程验收合格签认记录，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料。上述文件的原件必须齐全，符合工程技术档案要求，并按相关规定装订成册。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料形式要求：其内容及规格要求必须符合国家标准《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：            XXXXXX                                      ；

身份证号：         XXXXXXXXXXXXXXXX                           ；

建造师执业资格等级：     XXXX         ；

建造师注册证书号： 闽XXXXXXXXX         ；

建造师执业印章号： /               ；

安全生产考核合格证书号： XXXXXXXXXX              ；

联系电话：    XXXXXXXX             ；

通信地址：                 XXXXXXX    ；

3.2.2 承包人对项目现场负责人的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 合同签订后  7    日内。

3.4分包

本谈判项目不允许分、转包。

3.5 履约担保

3.5.1 承包人是否提供履约担保：  是                                      。

3.5.2 承包人提供履约担保的形式、金额及期限

3.5.2.1 履约担保金额： 合同总金额的10%                                  。

3.5.2.2 履约担保形式：以银行保函或对公转账方式提交，所需费用由承包人承担。

3.5.2.3 履约担保期限：履约担保有效期应持续到原合同期限届满为止。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

监理人在施工现场的办公场所、生活场所由监理人自行提供，所发生的费用应由监理人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由监理承担相应责任。总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的指示授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照争议解决约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准：全部工程必须根据建设部《工程施工质量验收规范》等相关规范和规程及施工图纸施工，并达到合格标准。

5.1.2 特殊质量标准和要求：符合《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。

5.1.3 承包人须提供木门、防火门及油漆涂料等的样品（颜色、规格等），经发包人确认后方可采购，施工中所有材料必须达到发包人要求，若未达要求造成的材料浪费等一切相关费用应自行承担。

5.1.4承包人在接发包人具体施工项目通知后须向发包人提供所报施工所用材料的清单（含数量、品牌及型号）、价格、产地、主要技术参数。承包人须保证具体施工项目过程中提供的所有材料必须是未经拆封、原厂正规合格、品质优良的产品，必须符合我国现行的有关标准以及国家强制性和行业规定标准要求，技术参数与配置要求不低于发包人的要求。

关于工程奖项的约定：  无                                               。

5.2隐蔽工程

工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时通知监理人检查，通知中应说明隐蔽检查的内容、时间和地点。监理人和发包人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人和发包人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收合格记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人和发包人检查质量不合格的，承包人应在监理人和发包人指示的时间内完成修复，由监理人和发包人重新检查，经监理人和发包人最终验收合格，并在最终验收合格的记录上进行签字确认，同时由此增加的费用和（或）延误的工期应由承包人承担。

5.2.1重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期应由承包人承担。

5.2.2承包人私自覆盖

承包人未通知监理人和发包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人或发包人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.3 进场的所有产品必须是优质、全新、未用、配套齐全、无损的，且主要技术参数符合要求。经发包人员检验其规格、质量和数量，签字认可后方可施工；检验不合格的，承包人应予无条件调换。

5.3.1 施工中所有材料应达到发包人要求，若未达要求造成的材料浪费等一切相关费用应自行承担。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

6.1.3 文明施工

（1）承包人必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。 在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任；③以上几点，如出现安全事故，一切经济责任应由承包人承担并负法律责任。④发包人定期或不定期对承包人的安全生产等情况进行检查，承包人应无条件接受并服从。

（2）严禁在院区内乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

（3）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

（4）按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006 新的标准 JGJ59-2011、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和其他约定：

（1）承包人的文明施工的各项费用不低于工程预算报价书中公布的金额，在施工中，承包人须满足文明施工等建设行政主管部门和有关部门的规定。本工程土方、设施、设备进出场造成环境影响的责任应由承包方承担，工完场清。竣工时窗明地净。当地政府有特殊要求时，同时按要求执行。

（2）本项目要求创建文明工地，达到文明施工工地标准要求，承包人应按照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》(J10796-2006)、《建筑安全文明工地文件选编》(福建省建设厅)等有关的法律、法规和标准规范的规定以及经监理人批准的施工组织设计或施工方案的文明施工措施做好文明施工。承包人应办理好文明施工的相关手续。

（3）承包人必须保证文明施工措施费专款专用，并接受监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现承包人的行为不符合文明施工要求的，监理人应责令承包人整改，承包人拒绝整改或整改不到位的，发包人有权扣除承包人的文明施工措施费并上报有关部门。

6.1.5承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

6.1.6.施工机具进场要求

施工机具按时进场，并满足施工的需要，否则，成交供应商（承包人）应按其过错向发包人承担违约责任。

6.2 水土保持与环境要求

工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计期限的约定：合同签订之日起 7 日内。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人递交的报告后尽快处理。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人递交的报告后尽快处理。

工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认后执行。因发包人的原因导致实际进度与计划进度不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

7.3 开工

7.3.1开始工作时间：工程开工通知书的规定期限。

7.3.2竣工：实际竣工验收合格日期以承包人递交经审核无误且工程已达验收合格要求或标准的竣工验收报告的日期为准，如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准，并在工程接收证明书中写明。

7.3.3 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订之日起7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：现场具备施工条件，按现状移交。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订之日起7日内。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用应由承包人承担，不合格的不得使用。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

承包人应于采购前将拟使用的材料和设备样品提供给设计单位、发包人确认，并须满足以下要求:

（1）报送各种材料、设备样品的质量、品种、规格必须符合谈判文件、设计和国家建材行业和机电行业等有关标准的要求。并提供材料设备生产商、供货商、品牌、规格、技术参数、质量等级、合格证书、质量检验报告、计量检定证书、使用说明书等相关资料，填写《暂定品牌材料采购申报表》报发包人、设计单位确认。

（2）谈判资料中没有推荐的材料、设备，承包人应提供不少于3家中档及以上的材料、设备资料并填写《非暂定品牌材料采购申报表》，供设计单位、发包人确认。

（3）如因承包人未按规定时间将拟使用的材料、设备报设计单位、发包人确认或使用不合格材料造成损失和工期延误的，承包人应承担全部责任，由此产生的工期延误不予顺延。

（4）经确认合格的材料、设备样品封样后由发包人保存备查。

（5）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验合格后方可使用。承包人应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（6）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任应由承包人负责。

（7）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

本工程变更按本合同执行。

10.1 承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在承包人提交变更估价申请后14个工作日内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   无  。

11. 价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否                                 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式： 固定单价        ；本项目结算折扣率为：   无         。

说明：（固定总价形式，工程程竣工验收后按招标控价单价做审计结算，若审计结算金额低于合同金额，按审计结算金额，若审计结算金额高于合同金额，按合同金额结算。）

12.2 工程量计算规则：     /    。

12.3 付款周期

12.3.1关于付款周期的约定：

12.3.1.1 付款方式为银行转账

12.3.1.2工程水电费用按合同总金额的千分之五计算。

12.3.1.3工程完工验收合格后，并缴纳全额水电费后，达到付款条件起60日内，支付至合同总金额的80.00%；

12.3.1.4工程审计结算后，达到付款条件起60日内，支付至审计结算价的97.00%；

12.3.1.5工程缺陷责任期满后无质量问题，且未发生任何需要从尾款中扣除违约金或保修费用的情况，达到付款条件起60日内，支付至审计结算价的100.00%。

12.3.2 进度款审核和支付

（1）发包人支付进度款的期限：           /                          。

（2）承包人提交支付进度款的期限：自通过竣工验收合格之日起 30 日内。

12.4 工程进度款支付

12.4.2 进度付款申请单的编制

进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加或扣减的变更金额；

（3）根据第12.3款〔付款周期〕约定应支付的进度款；

（4）根据第15.2款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除；

（6）根据合同约定应增加或扣减的其他金额。

12.4.3 进度款审核和支付

（1）发包人支付进度款的期限：进度款支付证书签发后尽快完成支付。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 发包人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

13.2 竣工验收

13.2.1 实际竣工日期: 竣工验收合格日期以承包人递交经审核无误且工程已达验收合格要求或标准的竣工验收报告的日期为准，如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准，并在工程接收证明书中写明。

承包人必须按照工程量清单及图纸设计要求和操作规程进行施工。

发包人、承包人按国家颁布的《工程施工及验收规范》和《工程质量检验评定标准》进行验收，并及时按有关规定办理交工程验收手续，不合格工程不准交工，不合格工程不准验收。质量等级由发包人按验收规范认定。

13.2.2 竣工验收程序

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后7天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收合格条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收合格条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程竣工验收单。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期应由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

13.2.3 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程验收单后3天内完成工程的移交。承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

13.3 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收合格通过后5日内 ，由承包人负责，费用应由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算审核

14.1.1竣工结算审核程序：

（1）监理人应在收到竣工材料后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工材料后14个工作日内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工材料。监理人或发包人对竣工材料及竣工验收有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应及时进行修正并提交修正后的竣工材料。

（2）发包人应在签发竣工材料及对竣工验收合格无异议后，尽快完成对承包人的竣工付款。

（3）承包人对发包人竣工验收及签认的竣工材料有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工材料后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第19条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工材料，并按14.2.1项（2）目完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.2 最终结清

14.2.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式贰份。

承包人提交最终结算申请单的期限：自收到结算审核材料结果之日起 30日内。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工验收合格日期起计算,一般为36个月。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是                         。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式：  3  %的工程款，保证金不计息。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取的方式：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满后付至工程结算价的100%。

15.2.3 若该工程的质量保证金不足以支付保修期间的所需费用的，承包人应承担其全部赔偿损失及费用。

15.3 保修

15.3.1 本工程的约定的缺陷责任期：自竣工验收合格之日起计算,3年（但有防水要求的6年除外）。具体事项以承包人响应书“售后服务承诺与质保期承诺书”条款执行。

15.3.2承包人承担的所有项目保修期要求为：

15.3.2.1缺陷责任期：3年（自最终验收合格之日起）；保修期责任（自最终验收合格之日起）

按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，承包人承担的所有项目保修期最低要求为：（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为6年；（3）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为3年；（5）装修工程为3年；（6）其他项目。

15.3.2.2保修期限约定如下：

保修期责任：（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程未支付金额内扣除。承包人超过3次不在约定期限内派人修理的，发包人有权拒绝支付任何未支付款项。（2）发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。（3）质量保修完成后，由发包人组织验收。（4）对于涉及结构安全的质量问题应当按照《房屋建筑工程质量保修方法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告。采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

15.3.3 在保修期后，因承包人偷工减料或使用不合格材料而造成工程质量不合格时，发包人有权无限期追溯违约责任。

15.3.4 在施工及质保期间，任何缺陷的修正与弥补，均是承包人的责任。

15.4  验收标准和验收方法

15.4.1 承包人必须按照工程量清单及施工图纸设计要求和操作规程进行施工。

15.4.2 合同当事人按国家颁布的《工程施工及验收规范》和《工程质量检验评定标准》进行验收，并及时按有关规定办理交工验收手续，不合格工程不准交工，不合格工程不准验收。质量等级由发包人按验收规范认定。

15.5 在质量保修期内，非发包人人为原因造成损坏时，承包人在接到发包人故障通知后 1 分钟内响应，在 1 小时内到达现场处理故障，6 小时内应无条件免费进行修复。否则，将视为违约，由此造成发包人的一切损失均由承包人负责全部赔偿。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人抢修，抢修费用从质保金中扣除。质量维修完成后，由发包人组织验收。在保修期后，因承包人偷工减料或使用不合格材料而造成工程质量不合格时，发包人有权无限期追溯承包人的违约责任。

15.6 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

15.7 承包人保证在工程竣工，经相关部门认证合格后 2 个工作日内，向发包人提供上门“集中式”培训服务，确保使用人在操作前充分了解产品性能，使用规范；消灭事故隐患，提高工作效率。

15.8 电话咨询：在保质期内提供技术援助电话，解答发包人在使用中遇到的问题，及时为发包人提出解决问题的建议。

15.9 现场响应

15.9.1 承包人在接到报修通知后，电话咨询不能解决的，承诺在 1 小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

15.9.2 无法在 1 小时内解决的，将在 12 小时内提供备用产品，使发包人能够正常使用。若故障在 12 小时内未得到解决的，发包人有权自行处理故障，发生费用在质量保修金中扣除。

15.9.3 对于涉及安全的质量问题，按照《建设工程质量管理条例》的规定，承包人需做到立即报告，及时采取防范措施。

15.10 质保期外服务承诺：质量保证期过后，承包人同样提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务;

15.11 如发包人有产品升级、更新、换代、维修等需求时，承包人承诺以优惠价格提供售后服务。

15.12 工程保修原则

15.12.1 在保修期间，承包人将依据工程合同，以有效的制度及措施作保证，以优质迅速的维修服务维护发包人利益。

15.12.2 在保修期内由于本身质量原因造成的任何损伤和损坏，承包人将对有缺陷的部位进行无偿修理与更换，并承担由此而引起的全部损失。

15.13 工程保修回访计划

15.13.1 落实保修期内和售后服务措施：每 3 个月进行质量回访，并对存在的问题构成文字记录，制定方案，并进行彻底的整改。

15.13.2 回访期间对存在的任何质量问题进行整改，本着客户至上，服务热情的原则，及时对工程存在质量问题进行整改，直至业主满意。

承包人郑重承诺，在工程质量保修阶段，将本着用户至上的原则，让业主满意。在工程施工、质量保修阶段，承包人将始终如一的为业主服务。以上是承包人方对该工程的售后服务承诺，若承包人达不到发包人要求及承包人承诺标准，在售后服务中给发包人造成巨额损失，承包人甘愿受法律法规处罚；承担由此造成的责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

15.14 在保修期后，因承包人偷工减料或使用不合格材料而造成工程质量不合格时，发包人有权无限期追溯承包人的违约责任。

15.15 在施工及质保期间，任何缺陷的修正与弥补，均是承包人的责任。

15.16 在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为6年；

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、2个供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为3年；其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

15.17 建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：       无           。

（3）发包人违反第10款〔变更〕约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：         无                                                       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   无                  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无                      。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    无                                                                。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约情形及责任

（1）项目现场负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人应按每人每次人民币元（大写）伍万元整 (¥50000.00)的标准向发包人支付违约金。

（2）承包人擅自更换项目现场负责人或无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：更换项目现场负责人每人每次人民币（大写）伍万元整 (¥50000.00)，发包人有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果应由承包人承担。

（3）承包人必须保证在不影响医院的正常医疗工作秩序下施工（施工期间须保证零投诉，如有收到投诉，发包人有权要求承包人支付违约金每次人民币（大写）贰仟元整(¥2000.00)。因医院的特殊性非工作时间施工不再另行增加费用）,严格遵从发包人工期安排并接受发包人对进度的检查、监督，如遇特殊情况或影响到医院正常医疗工作秩序，发包人有权要求承包人停止施工。

（4）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误壹天支付违约金人民币（大写）壹万元整（¥10000.00），由承包人通过对公转账方式向我院财务处缴纳罚金。逾期超过30天且未经发包人书面同意的，发包人有权解除合同，由此产生的责任全部应由承包人负责，造成的损失发包人有权要求承包人赔偿。如确因发包人或不可抗力的原因造成停工影响工期的，由发包人书面确认后可免予罚款。

（5）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目经理或项目技术负责人每人每次支付违约金人民币（大写）伍万元整（¥50000.00）；其他人员每人每次支付违约金人民币（大写）叁万元整（¥30000.00）。

（6）在签订合同后，承包人未经发包人同意单方面终止合同的，承包人除了应向发包人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向发包人偿付该合同总金额30%的违约金。

（7）承包人在接到发包人开工令后5天未进场施工的发包人给予书面警告，在接到发包人开工令后15天未进场施工的，承包人向发包人支付违约金人民币（大写）伍仟元整 (¥5000.00 )，在接到发包人开工令后30天未进场施工的发包人有权单方面终止合同，且履约保证金不予退还。

（8）承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在发包人或其委托的监理单位要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，应由承包人承担。

（9）若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人或其委托的监理单位确认验收合格，并按合同总额的10%对承包人收取违约金，发包人可以从合同价款中直接扣抵，由此造成的工期延误，不予顺延。经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任。

（10）因承包人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视发包人或其委托的监理单位的多次警告而不做改进，从而导致工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时，发包人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用应由承包人承担。

（11）因承包人原因，工程质量达不到规定的质量等级，承包人必须按合同约定，承担违约金和承担发包人由此产生的其他损失，并在发包人要求的时间内无条件返修，质量验收合格后,方可交付使用。

（12）除本合同另有约定外，如承包人违反本合同约定义务且在发包人书面通知后仍无法在书面通知上载明的时限内纠正违约行为或过错行为的，发包人有权单方解除本合同。

（13）在明确违约责任后，承包人应在接到发包人书面通知书之日起七天内支付违约金、赔偿金等。发包人有权从工程款中扣除或从承包人的履约保证金（以履约保函形式）中支取。

（14）本项目中凡涉及承包人违约对发包人造成的损失，包括但不限于实际损失、间接损失、发包人为追索损失支付的律师代理费、调查取证费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等均由承包人承担。

（15）发包人行使解除权的期限为自知道或应当知道解除事由之日起3年。

（16）承包人进场施工人员必须持有相关资格证书以便发包人检查，如出现无证操作的情况，发包人有权单方面终止合同,由此产生的一切后果应由承包人承担。

（17）在发包人第3次发函催促承包人报送竣工验收材料后，承包人仍未在函件要求的期限内报送竣工验收材料的：  不予验收                                      。

（18）在发包人第3次发函催促承包人报送最终结算申请单后，承包人仍未在函件要求的期限内提交最终结算申请单的：  不予结算                                  。  （19）承包人在保修期间未按约定派人修理，超过三次，发包人有权不予退还质量保证金。

（20）承包人违反医院关于出入施工现场的相关规定，未获批准手续和权利，擅自出入院区施工现场的违约责任：承包人应按每次人民币（大写）壹仟元整 (¥1000.00)的标准向发包人支付违约金。

（21）承包人未获修建道路、桥梁以及其他基础设施的手续和相关权利，擅自动工的违约责任：承包人应按每次人民币（大写）贰仟元整 (¥2000.00)的标准向发包人支付违约金。

（22）承包人违反医院关于动火相关规定，未审批先动火的违约责任：承包人应按每次人民币（大写）伍佰元整(¥500.00)的标准向发包人支付违约金。

（23）承包人外泄工程有关资料，特别是涉及到需要保密的资料，承包人除应负相关法律责任外，还应赔偿相关损失。

（24）承包人在竣工清场时，承包人未按要求做好竣工工程、已购材料、设备保护和移交工作的违约责任：承包人应按每次人民币（大写）壹仟元整 (¥1000.00)的标准向发包人支付违约金。

（25）承包人施工不符合文明施工标准，且多次警告不整改的违约责任：承包人应按每人每次人民币（大写）伍佰元整 (¥500.00)的标准向发包人支付违约金。

16.2.2 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按合同条款向发包人支付违约金并赔偿损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件费用承担方式：  无                               。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用应由承包人承担。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人的书面同意。保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。承包人应当在知道保险事故发生后及时通知发包人。

19. 争议解决

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（向福州仲裁委员会申请仲裁）。

R向人民法院提起诉讼，具体如下：（向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼）。

20.其他条款

20.1 承包人确认本合同所列的通讯地址正确且派有专人负责接收邮件，若有变更，承包人应在变更通讯地址3日前以书面形式通知发包人，否则发包人按本合同所列的承包人通讯地址发出的任何书面通知，在收到退件时视为已送达承包人且发包人已履行通知义务，承包人应自行承担由此产生的一切法律后果。

20.2 承包人在履行合同期间，应当遵守发包人的相关规定。未经发包人的允许，不得擅自进入发包人指定之外的区域，不得影响发包人员工的正常办公。

20.3 承包人及其技术人员和监理人应具有国家及行业要求的合法资质。

20.4 承包人及其施工人员（包括受承包人委托提供送货、安装、维修等服务的人员）和监理人应提供安全、专业的服务。如在施工、送货、安装、维修和监理等过程中造成承包人及其施工和监理人员自身、发包人及其工作人员或者第三方的任何经济损失或人身损害，应由承包人和监理人自行承担全部责任及费用，并不得向发包人索赔。

20.5 承包人及其施工人员和监理人不得以发包人及其工作人员的指示作为减轻或不承担责任的理由，如发包人及其工作人员的指示存在安全风险，则承包人及其施工人员和监理人应拒绝执行并说明理由。